Plejeplan
- for naturområde langs med bækken på matr.nr. 5x Malling By, Malling
Revideret af Christian Birch, Skov og naturteknikker, Birchs Træservice - 2022

NU

Indhold

# Formål
Formålet med en ny og opdateret plejeplan er forsat at skabe en sund og stabil fler-etageret bevoksning af træer og buske langs med bækken. Gennem naturnær bevoksningspleje og nytilplantning er det således målet at skabe en kontinuerlig genvækst af nye træer og buske, så der til stadighed kan opretholdes en bæredygtig bevoksning under hensyntagen til de meget bygningsnære omgivelser på begge sider af bækken.
Den oprindelige plejeplan var lavet med en tidshorisont fra 2006-2026, men eftersom flere af de store overstandere, primært ask og rødel er blevet fjernet som følge af risikovurdering fra Simon Skov, er der behov for en mindre revideret plejeplan, der nu tager udgangspunkt i den nye situation omkring bevoksningen.
Formålet med plejeplanen kan deles op i følgende konkrete punkter:

- At få identificeret og reduceret i mængden af risikotræer der i dag udgør størstedelen af overstanderne
- Identificere de få individer der forsat kan udgøre en overetage på arealet
- Øge mængden af ønskede hjemmehørende arter
- Gennem øget opvækst og beplantning at minimere indsigts-gener mellem beboelsesområderne på hver side af bækken
- at skabe en bedre og mere læ givende værn-bevoksning mod vest
- at skabe muligheden for kontinuerlig udskiftning af overetagen og herigennem fremme de naturligt hjemmehørende arter

# Bevoksningens nuværende tilstand
Området langs bækken består i dag af få større og mellemstore træer af arterne rødel (Alnus glutinosa), ask (Fraxinus excélsior), ær (Acer pseudoplatanus) og fuglekirsebær (Prunus uvium) samt en underetage af bl.a. tjørn (Crataegus sp.) og alm. hyld (Sambucus nigra) og opvækst og rodskud af de nævnte træarter. Samt større områder med snebær.
   De seneste år er der hugget hårdt til områdets overstander grundet vurdering af risikotræer, og især asketræerne har været hårdt ramt af toptørrer. Det får området til at virke mindre sammenhængende, med to områder - et mod nordvest og et mod sydøst, adskilt af et stykke i midten uden nævneværdig bevoksning.
   Bevoksningen fremstår stadig som en naturlig bevoksning. Dog med en større andel mellemstore ahorn, og færre ask og rødel som resultat ad hugsten.

# Plejeplanens hovedtræk

Ligesom den foregående plejeplan, bliver planen delt op i forskellige områder. Dog forenkles opdelingen, så den nu består af 4 nogenlunde ensartede områder i forhold til alder og artsammensætning, med hver sit fokus på pleje.
Områderne er opdelt som følger:
Område mod Nord, Nord-Vest:
Området her starter ved stien fra Nyvej og om til Balskærvej, og følger bækken mod syd til det åbne område i bevoksningen.
Område Syd-vest:
Området her er det åbne område i midten af arealet, hvor de gamle asketræer nu er fjernet.
Område Syd:
Området fra det åbne område og syd til skråningen mod Bredgade.
Område Øst:
Fra Skråningen bund og op til Bredgade.

I den specifikke beskrivelse for de enkelte delområder er der givet en nærmere
beskrivelse af bevoksningen og beskrevet, hvilke plejetiltag der skal foretages.

## Generelt for hele området:

Eftersom der de seneste år er fjernet mange af de større overstandere, bør der ikke foretages yderligere hugst i den øvre etage de næste 10-20 år. I stedet risikovuderes områdets træer med 5-7 års mellemrum, og risikotræerne tages ud som tynding.
I år genstynes 1-3 af de større rødel nærmest beboelsen.
Æren ønskes forsat afviklet, og den hugges derfor gradvis over en længere årrække for ikke at åbne for meget op imellem beboelserne.
Den oprindelige plan lagde op til en løbende udskiftning af overstander, men eftersom at asken har været hårdt ramt af asketoptørrer, er der i dag ikke nogen kvalificeret mellemetage, der kan erstatte de nuværende overstander, derfor lægges der vægt på nyplantning som erstatning for de gamle overstandere.

## Område Nord, nordvest:
Området her består i dag af en blandet bevoksning i forskellige forfatning. Længst mod nord langs åen står rødel, hassel og ahorn. Ahorn fjernes helt, og ønskes en tættere bevoksning kan barrodsplanter af rødel og hassel plantes ind.
På vestsiden af bækken, dominerer ask, kirsebær og tjørn. Grundes asketoptørrer er en del af askene i dårlig forfatning og 2-4 træer bør fjernes.
For at etablere en fremtidig overetage, plantes 10-15 egetræer ind, hvor der er størst lysindfald. Træerne kan være barrodsplanter, og evt. enkelte større planter med rodklump. Træerne med rodklump etableres med opbinding.
På østsiden af bækken afvikles de mellemstore ahorn over en årrække.
Som bundbeplantning plantes kvalkved ind i hele området for at lukke den nederste etage.

Opsummeret:
- Fæld 2-4 toptørrer ask
- Plant 10-15 egetræer samt flere kvalkved
- Afvikl mellemstore ahorn over tid
- Bekæmp forsat ny vækst af ahorn

## Område Sydvest:
Området bærer kraftigt præg af at de store overstandere er fjernet, og består i dag kun af enkelte rødel, højstubbe fra de topkappede asketræer samt en bundbeplantning af snebær.
Rødellen nærmest beboelsen genstynes og får herfra lov at skyde igen.
Fokus på dette område er at få beplantet så området for samme karakter som det resterende område. Derfor plantes der eg, rødel, tjørn evt hassel og kalkved. Snebæren forsøges begrænset ved at holde det nede til den nye beplantning tager over.

Opsummeret:
- Genstyn 2-3 rødel nærmest beboelse
- Plant eg, rødel tjørn evt hassel og kalkved
- Hold snebær nede

## Område Syd:
Området består primært af spredte klumber af rødel samt 2 topkappede bøgetræer og en etage af tjørn. Her burde de to topkappede bøgetræer fjernes helt, og der bør i stedet plantes eg, som på sigt kan udgøre overetage. (Bøgene står på anden side af skel). Desuden kan der på området plantes flere planter ind, hvis der ønskes større afskærmning mod syd. Desuden står der også her flere store rødel, der tidligere har været stynet, men disse udgør ingen umiddelbar fare mod beboelse, og kan derfor beholdes den næste årrække.
Opsummeret:
- Evt. fjern to topkappede bøge
- Evt. plant mellem eksisterende beplantning

## Område Øst:
Området på skråningen op mod Bredgade består nærmest udelukkende af små til mellemstore ahorn og elm. Her vil det ikke være hensigtsmæssigt at fjerne alt ahornen, da det vil skabe stort indkig fra Bredgade. I stedet tyndes der jævnligt i de større træer, så man sikrer konstant nyopvækst fra nye træer og fra stød.
Kalkved kan plantes ind i bunden for at skabe større afskærmning.
Opsummeret:
- Tynding af de største træer hver 2-3 år
- Evt. plantning af kalkved der lukker for indkig

# Årsplan:

For at overskueliggøre plejen af området, er der udarbejdet en plan for de kommende år. Nyplantning kan både ske efterår eller forår, og kan derfor spredes ud over 2022 og 2023.

## Årlige tilbagevendende opgaver:

- Nedskæring af nyvækst af ahorn
- Bekæmpelse af snebær
- Tynding af enkelte af de største træer, i område Øst

## 2022:

- Fjern 2-4 toptørre ask i område Nord, nordvest.
- Genstyn 2-3 store rødel nærmest beboelse
- Evt. tilplantning af hele eller dele af områderne.

Pris overslag for ovennævnte. 15-25000,- kr. + moms (Afhænger i høj grad af om grenaffald og træ skal bortkøres, samt hvor stor en del af området der ønskes tilplantet i år)

## 2022-2026

- Yderlig tilplantning
- Pleje af nyplantning
- Ny risikovurdering af området
- Tynding af udvalgte mellemstore ahorn